G98环岛高速琼海博鳌至陵水段扩容工程

可行性研究报告编制

比选文件

海南省交通投资控股有限公司

2024年09月

目 录

第一章 项目公告	1

第二章 项目需求	6

第三章 比选须知	8

第四章 评审办法	17

第五章 响应文件格式	20

第一章 项目公告

一、项目名称

G98环岛高速琼海博鳌至陵水段扩容工程可行性研究报告编制。

二、项目概况

项目起点位于琼海博鳌机场旁，接G98环岛高速博鳌互通，终点接G98大三亚扩容工程的南平枢纽，路线全长约101公里，拟考虑原路改扩建为双向八车道高速公路或新建复线（技术标准需要进一步论证）。项目匡算总投资约160亿元。

三、服务内容及相关要求

（一）范围及内容：根据国家有关工程建设标准强制性条文和交通运输部关于公路工程咨询阶段的现行标准、规范及相关规定，按交通部现行的《公路建设项目可行性研究报告编制办法》、《公路工程基本建设项目投资估算编制办法》（JTG3820-2018）、《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)、《城镇化地区公路工程技术标准》（JTG2112-2021）、《公路工程估算指标》（JTG/T3821-2018）和海南省有关规定，研究项目起终点及路线走廊带，提出推荐方案，明确建设规模，确定技术标准，估算项目投资，分析投资效益等，编制G98环岛高速琼海博鳌至陵水段扩容工程可行性研究报告。成果报告通过相关行政主管部门评审并获批复后，提交《可行性研究报告》印刷版8份，含带章文本册及图册；电子光盘2份，内含与纸质文件相应的DWG格式的图形文件。

1.为保证项目工程可行性研究报告质量，要求比选确定咨询单位在可行性研究报告编制中开展沿线1:2000地形图测设，成果转交下阶段勘察设计单位，费用由勘察设计单位支付。

2.工程可行性研究报告编制提交用地图，用地图深度需满足规划调整、衔接“三区三线”的要求。

3.工程可行性研究阶段需全面摸清原路管线分布，地下管线迁改、“三电迁改”工程量需满足施工拆改深度要求。

4.涉铁部分方案设计（如有）需与可行性研究同步开展，协助业主在工可批复前取得铁路部门对涉铁方案设计反馈意见。

5.工可阶段需完善初设深度取土场调查和勘察，以合理控制工程规模。

（二）服务期限：自合同签订之日起至可行性研究报告获批止。

（三）质量要求：满足国家行业及地方有关现行技术咨询服务规范和标准。

四、资格要求

（一）响应人须具有在中华人民共和国境内工商管理部门注册的独立企业法人营业执照或事业单位登记管理局核发的事业单位法人证书（提供营业执照或相关证书）。

（二）通过“全国投资项目在线审批监管平台”备案并列入公示名录，其中备案咨询专业含公路，备案服务范围含规划咨询、 项目咨询，备案咨询工程师（投资）人数不少于6名（提供网站查询截图加盖公章）。

（三）近5年内（2019年1月1日至比选文件递交时间止），至少完成过一个改扩建高速公路项目工程可行性研究报告编制业绩或改扩建高速公路项目工程勘察设计业绩;（1.改扩建业绩指四车道高速公路改扩建至八车道高速公路及以上或六车道高速公路改扩建至八车道高速公路。2.以合同签订时间或批复时间为准，提供合同或批复文件，未体现相关指标还需提供业主履约证明或成果文件，复印件加盖公章。）。

（四）拟派项目负责人为响应人本单位人员（提供2024年1月至2024年6月的社保缴纳证明复印件），具有路桥相关专业高级工程师或以上职称且持有咨询工程师（投资）执业资格证书（公路专业），至少担任过一个改扩建高速公路项目工程可行性研究报告编制业绩或改扩建高速公路项目工程勘察设计业绩的项目负责人（1.改扩建业绩指四车道高速公路改扩建至八车道高速公路及以上或六车道高速公路改扩建至八车道高速公路。2.提供合同，未体现项目负责人的还需提供业主履约证明或中标通知书或成果文件，复印件加盖公章。）。

（五）需配备技术负责人、路线分项负责人、桥涵分项负责人、路基路面分项负责人，且拟派人员须具备“路桥类专业”高级或以上职称（提供职称证书复印件，职称证书不体现专业的以注册证书或毕业证或省级行政主管部门出具的专业证明为准，并提供2024年1月至2024年6月的社保缴纳证明复印件）。

（六）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.go

v.cn/）中被列入失信被执行人名单或在国家企业信用信息公示系统 ( http://www.gsxt.gov.cn/) 中被列入严重违法失信企业名单的响应人，不得参加本次比选。（提供网站查询截图加盖公章）。

（七）与采购人存在利害关系可能影响比选公正性的单位，不得参加本次比选。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段比选，否则，相关比选均无效。

（八）响应人及其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内无行贿犯罪行为的（响应人提供无行贿犯罪行为的承诺书，承诺书格式自拟）。

（九）本项目不接受联合体。

五、项目最高限价

本项目最高限价为人民币140.00万元（大写：壹佰肆拾万元整）。申请人最终报价超过最高限价的，其报价为无效报价。

六、比选文件的获取

在海南省交通投资控股有限公司(https://www.hainanjk.com/Index.aspx)下载比选文件。

七、响应文件递交

（一）密封：申请文件及相关文件确保密封性完好，并加盖单位公章。

（二）申请文件份数：正本1份、副本1份（正本扫描复印件）、电子版U盘1份（正本彩色扫描件），正、副本及电子版U盘密封在一个封套内，封套上写明项目名称及投标人名称及递交截止时间等内容。

（三）申请文件递交地点及截止时间：

递交地点：海南省海口市国兴大道5号海南大厦农信楼6楼；

递交截止时间：2024年9月14日10:00时（北京时间）

递交申请文件须提供：法人持法人证明和营业执照副本，授权委托人持法人授权委托书和营业执照副本（以上资料复印件加盖公章）。逾期送达的或未送达指定地点的申请文件，我公司将不予受理。

八、联系方式

公司：海南省交通投资控股有限公司

地址：海南省海口市国兴大道5号海南大厦农信楼6楼

联系人：邢工 13907595663

第二章 项目需求

（一）范围及内容：根据国家有关工程建设标准强制性条文和交通运输部关于公路工程咨询阶段的现行标准、规范及相关规定，按交通部现行的《公路建设项目可行性研究报告编制办法》、《公路工程基本建设项目投资估算编制办法》（JTG3820-2018）、《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)、《城镇化地区公路工程技术标准》（JTG2112-2021）、《公路工程估算指标》（JTG/T3821-2018）和海南省有关规定，研究项目起终点及路线走廊带，提出推荐方案，明确建设规模，确定技术标准，估算项目投资，分析投资效益等，编制G98环岛高速琼海博鳌至陵水段扩容工程可行性研究报告。成果报告通过相关行政主管部门评审并获批复后，提交《可行性研究报告》印刷版8份，含带章文本册及图书册；电子光盘2份，内含与纸质文件相应的DWG格式的图形文件。

1.为保证项目工程可行性研究报告质量，要求比选确定咨询单位在可行性研究报告编制中开展沿线1:2000地形图测设，成果转交下阶段勘察设计单位，费用由勘察设计单位支付。

2.工程可行性研究报告编制提交用地图，用地图深度需满足规划调整、衔接“三区三线”的要求。

3. 工程可行性研究阶段需全面摸清原路管线分布，地下管线迁改、“三电迁改”工程量需满足施工拆改深度要求。

4.涉铁部分方案设计需与可行性研究同步开展，协助业主在工可批复前取得铁路部门对涉铁方案设计的反馈意见。

5.工可阶段需完善初设深度取土场调查和勘察，以合理控制工程规模。

（二）服务期限：自合同签订之日起至可行性研究报告获批止。

（三）质量要求：满足国家行业及地方有关现行技术咨询服务规范和标准。

第三章 比选须知

一、说明

（一）适用范围

本须知适用于本比选文件所述的招标项目。

（二）定义

1.“采购人”是指：海南省交通投资控股有限公司。

2.“响应人”是指：响应本文件要求，参加比选的法人、其他组织或者自然人。

3.合格的响应人

（1）符合比选文件规定的资格要求及特殊条款要求。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应人，不得参加同一合同项下的比选活动。

（三）报价费用

响应人应承担所有与准备和参加比选有关的费用。不论比选的结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。

二、比选文件

（一）比选文件的编制依据及构成

1.比选文件由下列文件以及在比选过程中发出的澄清、修正和补充文件组成：

（1）项目公告

（2）项目需求

（3）比选须知

（4）评审办法和响应文件格式

（5）在比选过程中发出的澄清、修正和补充文件等。

2.响应人应认真阅读、并充分理解比选文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。响应人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对比选文件在各方面都做出实质性响应是响应人的风险，有可能导致其响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

（二）比选文件的澄清和修改

澄清或者修改的内容作为比选文件的组成部分。潜在响应人在收到澄清或者修改内容的通知后，应立即以书面形式向采购人确认。

三、响应文件的编制和数量

（一）响应文件的语言

1.响应人提交的响应文件均应使用中文书写。响应人提交的支持文件资料或已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

（二）响应文件的构成应符合法律法规及比选文件的要求。

（三）响应文件的编制

1.响应人对比选文件进行报价的，其响应文件的编制应按要求装订和封装。响应人应当对响应文件进行装订，对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果和责任由响应人承担。

2.响应人应完整、真实、准确的填写比选文件中规定的所有内容。

3.响应人必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人对其中任何资料进行核实的要求。

4.如果因为响应人响应文件填报的内容不详，或没有提供比选文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由响应人承担。

（四）报价

1.响应人应按照“第二章 项目需求” 中规定的内容、审计范围进行报价，投标总价中不得包含比选文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。投标总价中也不得缺漏比选文件所要求的内容，否则，被视为包含在投标总价中。

2.响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）备选方案

只允许响应人有一个响应方案，否则将被视为无效响应，比选文件允许有备选方案的除外。

（六）响应人资格证明文件

1.响应人提交证明其有资格参加比选和成交后有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

2.资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

（七）响应文件递交截止时间

响应文件递交截止时间详见比选公告，在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人或者评审小组将拒收。

（八）响应文件的数量、签署及盖章

1.响应人应编制响应文件正本壹份、副本壹份、电子版U盘1份。

2.响应文件的正本需打印，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在响应文件中。

3.比选文件中已明示需要盖章（含公章或私章）、签名的，均必须由响应人法定代表人或其授权代表签名和盖章（含公章或私章），并要求在响应文件的封面和骑缝加盖公章；响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边盖章或签字才有效。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

四、响应文件的递交

（一）响应文件的密封和标记

1.响应文件的正本、副本、电子版U盘密封包装在同一封套内，每套响应文件清楚地标明“正本”、“副本”，副本可采用正本的复印件，与正本具有同等法律效力，若副本与正本不符，以正本为准，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

2.封套上写明项目名称及投标人名称及递交截止时间等内容，封口处应加盖响应人印章。

3.响应文件的修改、撤回及有效期

（1）响应人在响应文件递交截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容应当按比选文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。在响应文件递交截止时间之后，响应人不得对其响应文件做任何修改和补充。

（2）响应文件应在响应文件递交截止日起90天内有效。

（3）响应人所提交的响应文件在评标结束后，无论成交与否都不退还。

五、评审

（一）开标

开标时由采购人主持，采购人根据相关安排的日期、时间和地点组织比选评审。

（二）评审

评审小组：评审小组从海南省交通投资控股有限公司委派，由3人以上单数组成。评审小组成员将按照客观、公正、审慎的原则，根据比选文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（三）响应人有下列情形之一的，将被视为无效响应：

1.响应文件未按比选文件要求签署、盖章的；

2.不具备比选文件中规定的资格要求的；

3.报价超过比选文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.法律、法规和比选文件规定的其他无效情形。

（四）响应人有下列情形之一的，视为串通投标，其响应无效：

1.不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同响应人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同响应人的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同响应人的响应文件相互混装；

（五）如发生下列情形之一的，本项目废标：

1.出现影响比选公正的违法、违规行为的；

2.响应人的报价均超过了比选预算，采购人不能支付的；

3.因重大变故，比选任务取消的。

六、评审方法、评审程序和评审标准

（一）评审方法

本次评审采用综合评分法，是指响应文件满足比选文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为成交中选候选人的评审方法。

（二）评审程序和评审标准

1.响应文件的初审

（1）评审小组将依法审查响应文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、是否按比选文件的规定密封和标记等。

（2）在详细评审之前，评审小组要审查每份响应文件是否实质上响应了比选文件的要求。实质上响应的响应文件应该是与比选文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的响应文件。评审小组决定响应文件的响应程度只依据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但响应文件有不真实、不正确内容的除外。

（3）评审小组将对响应人的响应文件进行初步评审（详见《资格审查表》）。无效报价的认定条件根据资格审查表所列各项内容。

（4）经评审资格审查合格仅有一家的，评审小组推荐其为中选候选人。

2.商务、技术和价格的评审

（1）商务、技术评价：评审小组各成员独立对通过初审的每个有效响应的文件对照招标需求各项商务、技术要求进行评价、打分，然后汇总每个响应人每项评分因素的得分（详见《综合评审表》），取评审小组各成员的算术平均值作为该响应人的商务、技术评审得分（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

（2）综合评估法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足评审文件要求且报价最低的响应人的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他响应人的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=（评标基准价/响应人报价）×价格权值

（3）响应人不得以低于成本的报价竞标。如果评审小组认为响应人的报价明显低于其他通过初步审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求该响应人在评标现场合理的时间内提供书面说明并提交相关证明材料。响应人不能证明其报价合理性的，评审小组将认定该响应人以低于成本报价竞标，其响应无效。

（4）综合比较与评价

商务、技术及价格权重分配

评分项目	商务评分	技术评分	报价评分
权重	45%	40%	15%
分值	45分	40分	15分

评审小组应当根据综合评估情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人。综合得分相同的优先排列顺序如下：1）投标报价低者；2)技术得分高者；3)商务得分高者。综合评分相同，且评标价和商务、技术评分均相同的，名次由评审小组投票决定。综合得分最高的响应人为第一成交中选候选人，以此类推。

（三）保密

凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授予意向等，采购人、监督人员、评审小组及有关工作人员均不得向响应人或其它无关的人员透露。

七、比选文件的解释权

本比选文件的解释权归海南省交通投资控股有限公司所有。

第四章 评审办法

综合评分法

评审大类	评审项目	评分标准
报价 （15分）	价格 （15分）	满足比选文件要求且响应报价最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他响应人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/响应报价）×15%×100
综合实力 （45分）	响应人同类项目业绩（25分）	1.响应人业绩满足资格审查要求得基本分15分； 2.近5年内（2019年1月1日至比选文件递交时间止），每增加多完成过一个改扩建高速公路项目工程可行性研究报告编制业绩或改扩建高速公路项目工程勘察设计业绩（以合同签订或批复文件时间为准）得5分，本小项最多得分10分。 注：1.改扩建业绩指四车道高速公路改扩建至八车道高速公路及以上或六车道高速公路改扩建至八车道高速公路。 2.以合同签订时间或批复时间为准，提供合同或批复文件，未体现相关指标还需提供业主履约证明或成果文件，复印件加盖公章。
项目团队 （20分）	项目负责人（12分）： 1.项目负责人业绩满足资格审查要求得基本分8分； 2.在满足项目负责人最低要求的基础上，每多完成过一个改扩建高速公路项目工程可行性研究报告编制业绩或改扩建高速公路项目工程勘察设计业绩得2分，本小项最多得4分。 注：1.改扩建业绩指四车道高速公路改扩建至八车道高速公路及以上或六车道高速公路改扩建至八车道高速公路。 2.提供合同，未体现项目负责人的还需提供业主履约证明或中标通知书或成果文件，复印件加盖公章。
项目组成员（8分）： 1.满足其他技术人员最低要求得基本分6分； 2.该项目拟配备的技术负责人所负责过（需担任项目技术负责人）一个改扩建高速公路项目工程可行性研究报告编制业绩或改扩建高速公路项目工程勘察设计业绩得2分，本小项最多得2分； 注：1.改扩建业绩指四车道高速公路改扩建至八车道高速公路及以上或六车道高速公路改扩建至八车道高速公路。 2.提供合同，未体现项目技术负责人员的还需提供业主履约证明或中标通知书或成果文件，复印件加盖公章。
项目实施 （40分）	服务方案 （40分） 字数应控制在 2万字以内。	1.对本项目的理解、总体思路、研究特点（15分） 1.有对项目建设历史、历次改建方案和效果的了解，对招标项目的理解和项目所在地区建设条件的认识酌情评分： 优（5-4.1分）、良（4-3.1分）、一般（3-1分） 2.工可编制方案思路清晰、有效，方案安全、可行、适用 、经济，契合生态立省发展要求，体现生态保护、绿色发展、民生改善相统一的原则，突出对公路沿线景观高质量呈现，创新方案设计理念，发挥顶层方案设计作用。分路线、路基路面、桥涵、路线交叉、交通工程及沿线配套服务设施、环境保护与景观方案设计的人性化考虑等方面酌情评分： 优（5-4.1分）、良（4-3.1分）、一般（3-1分） 3.从响应人对本项目的研究特点等方面酌情评分： 优（5-4.1分）、良（4-3.1分）、一般（3-1分） 未提供不得分。
2.可行性研究关键技术问题的认识及其对策措施（15分） 有了解现状高速公路路基、桥梁、路线交叉、路侧服务区等存在的问题，对项目特点的理解与分析；对招标项目关键技术问题的认识及其对策措施等方面合理酌情评分： 优（15-10.1分）、良（10-5.1分）、一般（5-1分）
3.可行性研究工作量及计划安排（5分） 从各响应人的工程可行性研究工作量及计划安排科学性、合理性等方面酌情评分： 优（5-4.1分）、良（4-3.1分）、一般（3-1分）
4.可行性研究质量保证措施、进度保证措施、用地图深度保证措施、地下管线和三电迁改等工程量满足施工迁改深度保证措施（5分） 从各响应人的工程可行性研究的质量保证措施、进度保证措施、用地图深度保证措施、地下管线和三电迁改等工程量满足施工迁改深度保证措施等方面酌情评分： 优（5-4.1分）、良（4-3.1分）、一般（3-1分）

注：1.评委按分项的规定分数范围内给各响应人进行打分，并统计总分。

2.比选文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，响应人如未按要求提交的，该项评分为零分。

第五章 响应文件格式

G98环岛高速琼海博鳌至陵水段扩容工程可行性研究报告编制

比选文件

响应人：

日 期：

一、资格审查各项页码索引表

二、综合评审各项页码索引表

附件1：承诺书

附件2：授权委托书或法定代表人身份证明

附件3：报价函

附件4：无重大违法违规记录声明

商务、技术响应表

1、响应人情况介绍表

2、响应人项目业绩情况

3、项目负责人情况

4、其他主要人员情况

5、响应人的信誉情况

6、其他材料

7、服务方案

（注：自行标注页码）

一、资格审查各项页码索引表

序号	评审项	材料所在页码 （第 页）
1
2
3
...

二、综合评审各项页码索引表

序号	评审项	材料所在页码 （第 页）
1
2
3
...

附件1：承 诺 书

海南省交通投资控股有限公司 ：

我方已仔细研究G98环岛高速琼海博鳌至陵水段扩容工程可行性研究报告编制项目，我方愿意参加本次比选活动，并提供比选文件要求的合法资格、履约能力证明文件和方案。现就有关事项作以下承诺：

1.我方提供的合法资格及履约能力证明文件真实准确；

2.我方成交后，对本项目工程可行性研究报告编制服务费用保证不超过项目文件的报价；

3.我方成交后，向贵公司提供工程可行性研究报告编制服务，保证不低于项目文件中陈述的服务标准。此外，对贵公司提出的合理要求应给予及时满足；

4.我方不论成交与否，对贵公司所提供的一切资料和信息，都将给予严格保密，否则，将承担因此而带来的法律责任。

5.响应文件自提交截止之日起有效期为 90个日历天。

响应人（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

日期： 年 月 日

附件2：授权委托书或法定代表人身份证明

授权书

本授权委托书声明： （姓名）系 （响应人）的法定代表人，现授权委托 （姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加 （采购人）的 (项目名称) 的比选事宜。授权委托人在比选过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权期限：自本授权委托书签署之日起至90个日历天止。

代理人无转委托权，特此委托。

响应人（盖章）：

法定代表人（签字）：

代理人（签字）：

授权委托日期： 年 月 日

法定代表人身份证（复印件）： 代理人身份证（复印件）：

(二) 法定代表人身份证明

响应人名称：

姓名： (法定代表人亲笔签字) 性别： 年龄： 职务：

系 (响应人名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

响 应 人： (盖单位章)
年 月 日

附件3：报价函

海南省交通投资控股有限公司：

我方已仔细研究G98环岛高速琼海博鳌至陵水段扩容工程可行性研究报告编制比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写） 元（¥ ）的总报价,按相关法规规定圆满完成本项目。

1.我方承诺在合同协议书签署前不撤销报价文件。

2.如我方中选，我方承诺：

（1）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成工程可行性研究报告编制工作。

3.我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4.在合同协议书正式签署生效之前，本报价函将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

法定代表人或授权代表签字：

响应人名称（签章）：

时 间： 年 月 日

附件4：无重大违法违规记录声明

海南省交通投资控股有限公司：

我方在此声明，我方在参加本次比选活动近三年内，在项目所在地经营活动中没有以下重大违法违规记录：

1.我方因违法经营被追究过刑事责任；

2.我方因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照；

3.我方因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚。

我方保证上述信息的完整、客观、真实、准确，并愿意承担我方因提供虚假材料谋骗取中标、成交所引起的一切法律后果。

特此声明！

响应人 ： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

_________年_________月_________日

商务、技术响应表

1、响应人情况介绍表

单位名称	成立时间
注册地址
法定代表人
经营范围
单位简介、机构设置
备注

注：应附企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本，下同）、基本账户开户许可证的复印件，以及响应人在“全国投资项目在线审批监管平台”工程咨询单位名录的网页截图复印件。在“全国投资项目在线审批监管平台”工程咨询单位名录的网页截图须体现出响应人备案咨询专业、备案服务范围，以及备案咨询工程师（投资）人数。

2、响应人项目业绩情况

序号	客户名称	项目名称及实施内容	时间	联系人及电话
1
2
3
...

注：提供相关证明材料。

3、项目负责人情况

拟派项目负责人姓名	现职务	资格（质）证书	承做类似项目业绩名称

注：提供相关证明材料。

4、其他主要人员情况

拟派其他项目成员姓名	资格（质）证书	类似项目业绩名称

注：提供相关证明材料。

5、响应人的信誉情况

项目	响应人情况说明
响应人是否有正处于财务被接管、冻结、破产的状态。
是否被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；
是否被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；
是否进入清算程序，或是否被宣告破产，或是否有其他丧失履约能力的情形；
是否在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；
是 否 在 国 家 企 业 信 用 信 息 公 示 系 统（ http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信被执行人名单；
响应人人及其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内是否有行贿犯罪行为的（响应人提供无行贿犯罪行为的承诺书，承诺书格式自拟）；
是否有法律法规或响应人须知前附表规定的其他情形。

注：提供相应承诺及截图。

6、其他材料

响应人认为需要提供的用于参与评审其他相关资料复印件（均加盖响应人公章），如无，请填写“无”。

7、服务方案

主要内容包括但不限于：

（一）项目概况；

（二）对招标项目的理解、总体思路、研究特点；

（三）可行性研究关键技术问题的认识及其对策措施；

（四）可行性研究工作量及计划安排；

（五）可行性研究质量保证措施、进度保证措施、用地图深度保证措施、地下管线和三电迁改等工程量满足施工迁改深度保证措施等。

（注：字数应控制在2万字以内。）